**Информация о ходе реализации мероприятий по созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МБОУ Досатуйская СОШ Приаргунский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заказ печатной продукции** | **количество** | **Место изготовления** | **Отметка о ходе исполнения** | **Дата завершения** |
| 1 | Вывеска на ход в учреждение | 1 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |
| 2 | Стенды | 2 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |
| 3 | Таблички | 3 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |
| 4 | Баннер | 1 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |
| 5 | Логотип | 3 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |
| 6 | Бейджики | 7 | Рекламная фирма Luksor, г. Чита | Заказано в июне | август |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Примерные виды работ** | **Указать цветовую гамму** | **Количество помещений** | **Ход работ на текущую дату** | **Дата завершения** |
| 1 | Покраска стен в помещениях Центра цифровых и гуманитарных профилей в соответствии с утвержденным региональным дизайн-проектом | Стены - нейтральный светлый | 3 | Ремонт | Август |
| 2 | Оформление стен баннерами |  | 1 | Заказано | Август |